关于印发《安徽广播电视大学软件平台和信息服务采购项目
验收办法（试行）》的通知

校内各有关单位、处室：

为进一步规范学校软件平台和信息服务采购项目验收工作流程，在总结实践经验、参考行业规范、书面征求意见的基础上，形成《安徽广播电视大学软件平台和信息服务采购项目
验收办法（试行）》，现予印发，请遵照执行。

安徽广播电视大学

2018年11月15日

安徽广播电视大学软件平台和信息服务采购项目
验收办法（试行）

为进一步规范校内软件平台和信息服务采购项目验收工作，根据学校相关文件精神，制定本办法。

一、验收准备

使用部门向信息技术与网络管理中心（以下简称技术中心）提交以下报验材料（包括纸质版、电子稿）：

（一）中标单位的验收申请；

（二）使用部门要求组织验收的函（含对合同履约情况、软件平台和信息服务项目使用情况所持的意见）；

（三）使用部门的项目社会效益和经济效益分析报告（信息服务项目）；

（四）中标单位的项目开发文档和产品文档（软件平台项目），包括需求分析、系统设计、数据库设计、软件平台源代码（未编译）、软件安装手册和用户使用手册，软件平台源代码刻成光盘提交给使用部门，其它文档装订为验收报告；

（五）招标文件或询价函；

（六）投标文件；

（七）合同及补充协议（复印件）；

（八）合同执行中存在的问题及处理结果。

技术中心对使用部门提交的报验材料进行形式审查。对符合验收要求的项目，根据采购资料编制验收实施方案。方案的编制要规范、科学、可行，拟定的验收专家应符合项目要求，验收小组组成人员应符合法律、法规规定。

技术中心牵头的项目向总务保卫处（以下简称总保处）提交以上报验材料（包括纸质版、电子稿）。

二、验收组织

技术中心组织协调使用部门、财务处、招投标管理与物资采购办公室、总务保卫处资产管理科等校内相关部门，组成项目验收小组，负责验收工作的具体实施。监察审计处负责验收工作的现场监督。技术中心负责的项目由总保处牵头组织验收。

验收小组人数为不少于5人的单数，其中专家（从学校网络安全与信息化专家委员会中抽取）不少于3人。直接参与该项目采购的主要责任人不得作为验收主要负责人。

三、验收时间

在收齐符合要求的报验材料后7个工作日内组织项目验收工作。

四、验收实施

组织召开项目验收会议。介绍项目基本情况，推选验收组长，使用单位介绍软件平台和信息服务项目使用情况所持的意见，报告信息服务项目社会效益和经济效益情况，中标单位现场演示软件平台项目各模块功能完成情况，验收小组成员可就验收中发现的问题进行质询。验收小组按照采购合同、国家有关规定标准等进行逐项验收，对验收中发现的问题作好记录，并提出改正意见。

五、形成验收报告

验收组长主持召开项目验收评定会，验收小组成员发表个人意见，经过充分讨论后，形成统一的验收意见，给出书面验收报告,验收小组成员在《安徽电大软件平台和信息服务项目验收报告》（以下简称《验收报告》）上签字。

若验收小组内意见分歧明显，双方人数接近时,除在紧急情况下必须按较多数人的意见执行外,应当暂缓作出验收结论,待进一步交换意见以及完善项目后，另行组织验收。在特殊情况下,也可将不同意见向学校招投标管理与物资采购工作领导小组报告,请求指示。

《验收报告》一式三份。技术中心或总保处、资产管理部门、使用部门各执一份。

六、其他

验收合格后使用部门持《验收报告》及其他材料办理财务报销手续。

验收未通过的，使用部门凭《验收报告》与中标单位协商善后事宜。

附件：安徽电大软件平台和信息服务采购项目验收报告（模板）

附件：安徽电大软件平台和信息服务采购项目验收报告（模板）

安徽电大软件平台和信息服务采购项目

验 收 报 告

项目名称         （见招标文件）

项目编号         （见招标文件）

采购方式

中标单位

填报日期

安徽广播电视大学

年   月

一、项目概述

二、验收定义

（一）验收方式

（二）验收依据

（三）验收环境

（四）验收人员

（五）验收时间和地点

三、验收内容

（一）系统功能

| 序号 | 系统模块名称 | 应达到要求 | 验收结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 正确运行 | 通过/未通过 |  |
| 2 |  |  |  |  |

（二）技术性能

四、验收结论

| 验收小组意见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收结论 |  |  |  |
| 验收小组签字 |  |  |  |
| 使用部门 |  | 财务处 |  |
| 招投标管理与物资采购办公室 |  | 总务保卫处 资产管理科 |  |
| 网络安全与信息化专家委员会委员 |  |  |  |
| 监察审计处 |  |  |  |